***Parte Técnica***

***Bittle S.R.L.***

**PARTE B**

Cochabamba, 13 de noviembre del 2014

Lic. María Leticia Blanco Coca

Consultora Empresa T.I.S.

Presente

**Ref: Propuesta de cambio**

Mediante la presente, me dirijo a usted con objeto de presentarle nuestra propuesta de cambio de fechas para los sprint 3 y sprint 4, y cambio en el porcentaje de aceptación, para ello se le adjunta la nueva planificación de dichos sprints.

Sin otro particular se agradece de antemano la atención que le brinde a la presente.

Atentamente



**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Alejandra Yesica Vargas Pinto

**Representante legal**

**Propuesta de cambio:**

Modificación de fechas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Inicio** | **Fin** | **Días** |
| **Sprint 3** | 13/11/2014 | 03/12/2014 | 15 |
| **Sprint 4** | 04/12/2014 | 12/12/2014 | 7 |

**Figura 1:** Planificación de últimos sprints

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **FECHA** | **% DEL TOTAL** | **MONTO EN BS** | |
| Entrega  3° Sprint | 03/12/2014 | 30% | 9663.08 | Nueve mil seiscientos sesenta y tres con 08/100 centavos |
| Entrega  4° Sprint | 12/12/2014 | 20% | 6442.05 | Seis mil cuatrocientos cuarenta y dos con 05/100 centavos |

**Figura 2:** Pagos de últimos sprints

**Porcentaje de satisfacción:** 80%

**Sprint 3:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Descripción** | **Usuario** | **Prioridad** | **Horas-Grupo** | **Tipo** |
| 2 | Implementar un foro de respuestas | **Grupo Empresa - Asesor** | M | 3 | Mejorar |
| 7 | Habilitar inscripción de una grupo empresa | **Asesor** | B | 4 | Nuevo |
| 8 | Eliminar documentos subidos | **Asesor** | B | 3 | Nuevo |
| 4 | Inscripción de la grupo empresa | **Grupo Empresa** | B | 5 | Nuevo |
| 6 | Inscripción de proyecto | **Asesor** | B | 3 | Nuevo |
| 12 | Mostrar una historia de las actividades en el desarrollo de la convocatoria | **Publico** | B | 6 | Nuevo |
| 16 | Descartar usuarios del sistema | **Administrador** | B | 9 | Nuevo |
| 3 | Modificar información personal de usuarios | **Todos los usuarios** | B | 9 | Nuevo |
|  |  |  |  | 42 |  |